<<Barbie ATM>>

PROJEKTISUUNNITELMA

| Versio | 1.0 |
| --- | --- |

| Ryhmä nro | 2 |
| --- | --- |
| Yvonne Frankort |  |
| Meri-Tuulia Turtinen |  |
| Aliisa Alalammi |  |
| Pilar Murcia Pozuelo |  |

DOKUMENTIN TARKOITUS

Projektisuunnitelmassa esitellään projekti, ensisijaisena tavoitteena on saada aikaiseksi pankkiautomaattijärjestelmä, joka vastaa tilaajan tarpeita. Toisena myös erittäin tärkeänä tavoitteena on kasvattaa projektiryhmän jäsenten tietämystä ohjelmistoprojektin toteuttamisesta sekä osaamista käytetyistä teknologioista.

Tässä dokumentissa esitetään ensin tehdyn esitutkimuksen tulokset eli järjestelmä- ja asiakasvaatimukset. Päätös lähteä toteuttamaan vaatimusten mukaista pankkiautomaattijärjestelmää on jo tehty.

Vaatimuksista saadaan johdettua projektin tehtävät: määritellä, suunnitella, toteuttaa, testata (yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus) sekä julkaista projektin kohteen mukainen pankkiautomaattijärjestelmä. Julkaisuksi projektissa riittää ryhmän loppuesitys.

Projektisuunnitelmassa esitetään projekti organisoituminen, käytännöt, rajaukset, yleiskuvaus tehtävistä, aikataulun, laatutavoitteet sekä riskit. Tuloksena saadaan projektisuunnitelma, joka kertoo kuinka tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Tässä dokumentissa vaadittava projektisuunnitelma ei sisällä yksityiskohtaista suunnitelmaa ja aikataulutusta kaikista projektin vaiheista ja tehtävistä (kuten se oikeasti tehtäisiin).

Projektisopimuksen allekirjoituksina toimii tämän dokumentin etusivu, jossa on lueteltu ryhmän numero sekä ryhmäläisten nimet.

ESITUTKIMUS

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on kartoittaa pankkiautomaattijärjestelmän tuoteideaa ja vaatimuksia, ollen alustava selvitys toteutettavasta tuotekehitysprojektista. Esitutkimuksessa asetetaan yleiset järjestelmätason vaatimukset ja laaditaan alustavat asiakasvaatimukset. Tärkein  ratkaistava asia on asiakkaan todellisten tarpeiden selvittäminen ja niiden riittävä ymmärtäminen, ja alustavien oikeiden asiakasvaatimusten kirjaaminen.

Esitutkimuksen aikana on tehty päätös käynnistää toteutusprojekti.

- Tuotteen järjestelmävaatimukset

Järjestelmään kuuluvat seuraavat fyysiset järjestelmäkomponentit:

- Kohdejärjestelmän (=pankkiautomaatti) varsinainen tietokone, jossa on käyttöjärjestelmä ja tietoturvaohjelma.

- Tietokoneverkko tiedonsiirtoa (http tai https -protokollaa käyttäen) varten automaatin tietokoneen ja palvelimen välille.

- Tuotteessa käytetään REST (Representational State Transfer) rajapintaratkaisua automaatin sovelluksen ja tietokannan välillä.

- RFID–kortin lukulaite, joka on kiinnitettynä kohdejärjestelmän tietokoneen sarjaporttiin.

- RFID–kortteja, jotka ovat järjestelmän pankkikortteja ja kommunikoivat RFID-kortin lukulaitteen kanssa.

- Kaksoiskortti ominaisuus implementointi, eri luottokortti tyyppejä (premium, platinum, gold) riippuen tillin saldosta.

- Mahdollisesti lisätään säästötilli ominaisuus.

- Ohjelma keskeytyy, jos kortti poistetaan lukijasta.

Alustavat asiakasvaatimukset

Tuotteeseen liittyvät käyttötapaukset, skenaariot eli käyttäjätarinat, poikkeukset, ja tarkemmat ja kattavammat toiminnalliset vaatimukset selvitetään projektin määrittelyvaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa.

- Järjestelmän käyttäjäksi kirjaudutaan RFID –kortin avulla. Kortti laitetaan lukulaitteeseen, joka on kiinnitetty kohdejärjestelmän tietokoneen sarjaporttiin.

- Kun kortti on onnistuneesti luettu, niin käyttäjältä kysytään tunnusluku, jonka jälkeen käyttäjä on kirjautuneena järjestelmän käyttäjäksi ja pankkiautomaattisovelluksen käyttöliittymä avautuu.

- Järjestelmää käytetään pankkiautomaattisovelluksen tarjoaman käyttöliittymän avulla.

- Pankkiautomaattisovelluksella voi nostaa käteistä, selata tilitapahtumia tai tulostaa näytölle tilin saldon.

- Käyttäjällä, jolla on monta tilliä, pankkiautomaattisovelluksella voi siirtää rahaa tilliltä toiselle.

PROJEKTISUUNNITELMA

Toimittajana projektissa toimii OAMK Tietotekniikan opiskelijoiden kurssin TVT24SPO projektiryhmä numero 2. Projektiryhmän vetäjänä toimii Pilar Murcia Pozuelo.

Tilaajana projektissa toimii OAMK Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, jota projektiryhmän ohjaajana edustaa Jukka Jauhiainen.

- Rajaus

Projektissa toteutetaan ohjelmasta prototyyppiversio, joka on ominaisuuksiltaan rajattu toimimaan vain loppuesityksen vaatimassa ympäristössä.

- Projektin vaiheistus ja aikataulu

Projektiin liittyvä opiskelu ja projektin tehtävien tekeminen alkaa periodin  ensimmäisenä päivänä ja päättyy viimeistään periodin viimeisenä päivänä. Projektityön aikana kalenteriviikkoja on 8. Projektin tavoite on luovuttaa projekti ohjaajan kanssa sovittavana päivänä periodin viimeisen viikon aikana.

Projektin tehtävinä on määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata (yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus) järjestelmä- ja asiakasvaatimusten mukainen pankkiautomaattijärjestelmä.

| PROJEKTIN VAIHE | AIKATAULU |
| --- | --- |
| Määrittelyvaihe | Periodin viikot 1–2 Viikko 1 - Työnjako, aikataulun suunnittelu, dokumentoinnin aloitus - Keskiviikkona tapaaminen 8–14, luentojen jälkeen lisää - Torstaina itsenäinen työskentely ja perehtyminen omiin tehtäviin - Perjantaina (klo. 8–14) Viikko 2 - Viikkopalaveri keskiviikkona klo. 9 5C244 - Keskiviikkona ryhmätyöskentely ennen viikkopalaveria ja sen jälkeen. - Maanantaina, tiistaina ja torstaina itsenäinen työskentely. - Perjantaina ryhmätyöskentely kampuksella (klo. 8–14) |
| Toteutus- ja testausvaihe | Viikko 3–6 - Tapaamispäivät keskiviikkona ja perjantaina - Viikkopalaveri keskiviikkona klo 9, 5C244 - Itsenäistä työskentelyä muina päivinä - Discordissa viikon tavoitteet - Kaikilla on hallussa backend |
| Dokumentointi ja tuotteen toimitus tilaajalle | Periodin viikot 7–8 - Tarkistuskierrokset, dokumenttien läpikäynti - Dokumenttien vilkaisu ja laatutarkistus. Tarkistetaan viikkotavoitteet. |

- Kokous- ja palaverikäytännöt

Toimittajan projektiryhmä osallistuu lukujärjestykseen merkittyyn opetukseen sekä kokoontuu ainakin kerran viikossa projektipalaveriin ohjaajan kanssa.

Ennen projektipalaveria, projektiryhmä postaa ryhmän Teamsiin viikkoraportin, joka sisältää ainakin seuraavat asiat:

- Jokaisen projektiryhmäläisen osalta valmistuneet tehtävät. Näitä pitää olla valmius esitellä ohjaajalle ja muille ryhmäläisille.

- Jokaisen projektiryhmäläisen osalta seuraavan viikon suunnitellut tehtävät.

- Esille tulleet kysymykset ja ongelmat.

- Jokainen projektiryhmäläinen on velvollinen viikkopalaveria varten päivittämään versionhallintansa ajan tasalle.

- Mahdollinen pyyntö lisäohjaukselle tulevan viikon aikana.

Tiedonvälitys

Tiedonvälitys projektin sisällä hoidetaan ensisijaisesti yhteisissä tapaamisissa, Discordissa sekä Teamsissa viesteinä ja viimekädessä sähköpostilla. Projektin sisäisestä tiedottamisesta vastaa toimittajan projektiryhmän vetäjä.

Teamsissa ohjaajalle osoitetut viestit tulee tagata hänen nimellään, jotta ohjaaja varmasti näkee viestit.

- Laatutavoitteet

Projektin läpiviennin laadusta pyritään huolehtimaan seuraavin toimenpitein:

- Noudatetaan sovittuja toimintatapoja, projekti- ja dokumentointikäytäntöjä sekä olemassa olevia dokumenttipohjia.

- Dokumentoinnissa ja koodauksessa pyritään selkeyteen ja luettavuuteen.

- Projektissa suoritetaan useita katselmointeja ryhmän kesken tai ohjajaan kanssa.

- Jokaisen katselmoinnin tuloksena havaitut korjaukset dokumentteihin,

kaavioihin tai ohjelmakoodiin tehdään mahdollisimman pian.

- Tehtävien jaossa ryhmäläisten kesken pyritään selkeisiin kokonaisuuksiin, esimerkkinä komponentin koko toiminnallisuuden toteutus Qt-sovellukseen, REST APIin sekä tietokantaan.

- Projektin aikana suoritetaan testaustehtäviä. Testauksen V-mallin mukaisesti jokainen ryhmäläinen ensin yksikkötestaa oman ohjelmakoodinsa, jonka jälkeen suoritetaan integrointi- ja järjestelmätestaukset yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

- Lopuksi ennen tuotteen julkaisua tehdään järjestelmälle hyväksymistestaus yhdessä kaikkien ryhmäläisten kanssa.

- Projektiryhmä toimii yhdessä erilaisten ongelmien ratkaisussa.

- Projektin päätöstoimet

Projekti päätetään esittelemällä julkaistu tuote loppuesityksessä ohjaajille ja muille projektiryhmille periodin viimeisellä viikolla.

Ennen esitystä projektiryhmän dokumentaation tulee myös olla valmis, katselmoitu ja julkaistuna ryhmän Teamsissa.

Projektiryhmän versionhallinnassa tulee myös olla lopullinen viimeistelty versio ohjelmakoodista julkaisua varten.

Vaaditut itse- ja toverarviointi on myös oltava tehtynä ennen loppuesitystä.

Lopuksi ryhmä luovuttaa mahdollisesti käytössään olleet lainatut laitteet (RFID-lukija ja RFID-kortit) ohjaajalle.

RISKIENHALLINTA

Riskien hallinta jakautuu riskien tunnistamiseen, niiden analysointiin ja niihin varautumiseen laatimalla ratkaisuehdotukset. Tässä projektissa projektiryhmä on kartoittanut seuraavat riskit.

Riskilista ja riskien analyysitaulukot

| Riskinumero | Riski |
| --- | --- |
| 1 | Projektin tehtävien valmistuminen projektin aikataulun mukaisesti. |
| 2 | Toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä. |
| 3 | Projektin viestintä ei toimi. |
| 4 | Tekniset ongelmat, järjestelmät ei toimi, nettiyhteys pätkii. |
| 5 | Ulkopuoliset riskit, sairastuminen, motivaatio, henkilökohtaisia ongelmia. |
| 6 | Tiimikonfliktit. |

RISKI 1

| Riskialkio | Projektin tehtävien valmistuminen projektin aikataulun mukaisesti. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Ryhmässä ei ole sovittu miten kommunikoidaan päivittäin, miten yhdessä autetaan toisia tarvittaessa projektin tehtävien tekemisen yhteydessä. Ryhmän jäsenen sitoutuminen projektiin. |
| Riskitapahtuma | Ryhmän jäsen ei tee projektin tehtäviä sovitun mukaisesti. |
| Riskin seuraamus | Ryhmän jäsenelle osoitetut tehtävät jäävät tekemättä, ja muut joutuvat ottamaan tehtävät tehtäväksi. Projektin tehtäviä ei ehditä tekemään aikataulun mukaisesti. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Sovitaan päivittäisestä yhteydenpidosta, ja siitä, että miten autetaan toisia ryhmän jäseniä tehtävien tekemisessä. |

RISKI 2

| Riskialkio | Toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Toiminnalliset vaatimukset kirjoitetaan epäselvästi ja liian yleisellä tasolla. |
| Riskitapahtuma | Toiminnallisia vaatimuksia ei täysin ymmärretä, koska niissä ole tarpeeksi riittävää informaatiota vaatimuksen toteuttamiselle. Vaatimuksista joudutaan keskustelemaan uudestaan toteutusvaiheessa, ja ne joudutaan kirjoittamaan uudestaan. |
| Riskin seuraamus | Koska toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä, niin niitä joudutaan päivittämään. Tämä vie aikaa projektin toteutusvaiheelta, ja alkaa myöhästyttämään projektia. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Projektin ohjaavaa opettaja käy ryhmän kanssa toiminnalliset vaatimukset läpi Trellossa. |

RISKI 3

| Riskialkio | Projektin viestintä ei toimi. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Projektiryhmän jäsenet eivät kommunikoi projektissa sovitulla tavalla. |
| Riskitapahtuma | Ryhmän jäsenet ja ohjaava opettaja eivät tiedä missä tilassa projekti on. |
| Riskin seuraamus | Projektin tehtävien tila on epäselvä. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Kommunikoidaan projektissa sovitulla tavalla päivittäin. |

RISKI 4

| Riskialkio | Tekniset ongelmat, järjestelmät ei toimi, nettiyhteys pätkii. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Vanhat tietokoneet, huono nettiyhteys, vanha tietojärjestelmä, koneen muisti. |
| Riskitapahtuma | Ei pysty päivittämään versionhallinta toimivaksi. GitHub konfliktit. |
| Riskin seuraamus | Projektin tekeminen viivästyy |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Huolehditaan oman tietokoneen toimivuudesta. Säännöllinen GitHubin päivittäminen. |

RISKI 5

| Riskialkio | Ulkopuoliset riskit, sairastuminen, motivaatio, henkilökohtaisia ongelmia. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Terveyteen ja henkilökohtaisiin liittyviä haasteita |
| Riskitapahtuma | Sairastuminen, motivaation ongelmat, henkilökohtaiset ongelmat, jotka vaikuttavat mielenterveyteen ja motivaatioon. |
| Riskin seuraamus | Aktiivisuus vähenee. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Oman jaksamisen ja terveyden huolehtiminen. Riittävä palautumisaika. Avoin vuorovaikutus, aktiivinen kuunteleminen, Safe Space. |

RISKI 6

| Riskialkio | Tiimikonfliktit |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Asenne, vuorovaikutus ongelma, eri tavoitteet. |
| Riskitapahtuma | Riitoja, epäluottamus, syrjäytyminen. |
| Riskin seuraamus | Motivaation ongelmia, projektin teko viivästyminen, huono ilmanpiiri, aktiivisuus vähenee. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Avoin vuorovaikutus, kunnioitus, aktiivinen kuunteleminen. |